ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования «Цильнинский   район»

от 17.10.2012 года  № 1086-П

Муниципальная целевая программа

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Цильнинский район»

на  2013-2015 годы»

Паспорт целевой программы

| 1. Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2013-2015 годы». |
| --- | --- |
| 2. Правовые основы для разработки | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»; - Устав муниципального образования, утвержден решением Совета Депутатов МО «Цильнинский район» Ульяновской области от 27 мая 2008 г. №520 |
| 3. Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| 4. Основной разработчик Программы | Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» |
| 5. Цели и задачи целевой программы | цель: снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; задачи: -повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 годы. |
| 7. Перечень основных мероприятий программы | Проведение мероприятий по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, по обеспечению безопасности дорожного движения, капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по разработке проектно-сметной документации, по благоустройству. |
| 8. Исполнители программы (полное наименование организации, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя организации, телефон, факс, адрес электронной почты) | Подрядные и проектные организации определяются по результатам размещения муниципального заказа в установленном законом порядке. |
| 9. Объёмы финансирования по источникам и срокам | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 245950,47,0 тыс. рублей, в том числе средства из бюджета муниципального образования -76325,97 тыс. рублей ; средства из областного бюджета – 169624,5 тыс. рублей. в том числе по годам: 2013 год – 87829,17 тыс.рублей 2014 год – 75724,1 тыс.рублей 2015 год – 82397,2 тыс.рублей |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство муниципального образования, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий. |
| 11. Система контроля за исполнением программы | Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования. |
| 12. Целевые индикаторы и показатели целевой программы | снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |

По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства

1.Характеристика проблемы,

на решение  которой направлена Программа

Недостаточный уровень развития дорожной сети  приводит к значительным экономическим потерям  и является одним из существенных ограничений социально – экономического развития муниципальных образований.

Отсутствие чётких задач при использовании финансовых средств  ведёт к снижению получения результатов.  Достижение поставленных задач и целей эффективно в рамках долгосрочной программы, чётко определяющей приоритеты развития и направления финансирования.  Применение программно - целевого  метода обеспечивает  оптимальное решение с координацией усилий органов местного самоуправления, подрядных организаций. Достижение планируемых показателей в рамках Программы предусматривает  разработку комплекса мероприятий с последующим их выполнением, в том числе:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки);

- разработка проектно-сметной документации;

- благоустройство;

- текущий ремонт улично-дорожной сети, 10% от общей суммы (резерв).

Ситуация в дорожном хозяйстве и транспорте  остается стабильной. На долю автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием приходится уже 100% всех дорог района. Произведен капитальный ремонт части дороги и мостового перехода на 171 км. автодороги  Цивильск-Сызрань за счет средств федерального бюджета на сумму 75,5 млн.руб.

В 2010 году за счет средств местного бюджета выполнен текущий  ремонт  2 км. асфальтовых дорог, установлены дорожные знаки, стелы на общую сумму 6,0 млн.руб.

На ремонт и строительство дорог за последние 3 года направлено  около 121,5 млн. рублей из бюджетов всех уровней.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в муниципальном образовании    «Цильнинский район».

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1.повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3. развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Данные задачи направлены главным образом на  уменьшение доли дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач Программы, приведен в приложение 3 к Программе.

3.Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета  муниципального образования  «Цильнинский район».  Немаловажную роль в реализации данной Программы занимает механизм софинансирования ремонта автомобильных дорог, в рамках ежегодно подписываемых соглашений между Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области и  администрацией муниципального образования, и ежегодно подписываемых соглашений между администрацией муниципального образования «Цильнинский район» и администрациями муниципальных образований сельских поселений.

В свою очередь  администрация муниципального образования                                        «Цильнинский район» обеспечивает проведение конкурсных торгов, при своевременном предоставлении необходимого пакета документов администрациями  сельских поселений, участвующих в реализации соглашений о направлении субсидий.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет  245950,47,0 тыс. рублей (приложение 5 к Программе), в том числе:

2013 год — 87829,17 тыс. рублей;

2014 год — 75724,1 тыс. рублей;

2015 год — 82397,2 тыс. рублей.

Источники финансирования Программы: бюджет муниципального образования «Цильнинский район», сельских поселений,  бюджет Ульяновской области в рамках реализации соглашения о направлении субсидий.

Объемы выделяемых субсидий бюджету муниципального образования                                «Цильнинский район» по годам на реализацию мероприятий Программы из средств областного бюджета могут корректироваться после принятия закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий период.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета муниципального образования подлежит уточнению в установленном порядке при принятии бюджета муниципального образования на соответствующий период.

5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- снижение аварийности на автомобильных дорогах;

- увеличение сроков эксплуатации автомобильных дорог, за счет повышения качества своевременного выполнения дорожных работ;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием на территории муниципального образования.

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица изме-рения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 25 | 20 | 15 |
|  | Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | шт. | 3 | 1 | - |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

Прогнозные объёмы финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Прогнозные объёмы финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, в том числе: | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  | за счёт областного бюджета |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | 222997,9 | 74450,7 | 70959,1 | 77588,1 |
| 4. | Разработка проектной документации | 6625,1 | 2180,0 | 2145,0 | 2300,1 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 3120,0 | 1140,0 | 1060,0 | 920,0 |
| 6. | Благоустройство | 4623,0 | 1474,0 | 1560,0 | 1589,0 |
| 7. | Текущий ремонт улично-дорожной сети (резерв) | 7984,47 | 7984,47 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 245950,47 | 87829,17 | 75724,1 | 82397,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к Программе

Прогнозные объёмы по объектам и источникам финансирования

| № п/п | Наименование объектов | Всего (в ценах соответствующих лет) | Период и прогноз по источникам финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  | областной бюджет Ульяновской области | Муниципальный бюджет | областной бюджет Ульяновской области | Муниципальный бюджет | областной бюджет Ульяновской области | Муниципальный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них: |
| 1.1. | Строительство моста через р.Свияга в с.Арбузовка | 600,0 | 420,0 | 180,0 |  |  |  |  |
| II. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, мостов и иных и искусственных сооружений на них: |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них: |
| 3.1 | с. Старые Алгаши ул. Высельская-0,5 км, ул. Верхняя-0,35км, ул.Богдашкинская-0,5 км д.Средние Алгаши ул.Клубная-0,2 км, ул.Школьная-0,3 км, ул.Магазинная-0,5 км. | 10631,0 | 7441,7 | 3189,3 |  |  |  |  |
| 3.2. | с.Богдашкино ул.Садовая-0,8 км, ул.Хамитова-0,5 км, с.Новые Алгаши ул.Школьная-0,8 км, с,Старые Алгаши ул.Полевая-0,3км,ул.Колхозная-0,7км | 10420,0 |  |  | 7294,0 | 3126,0 |  |  |
| 3.3. | с.Старые Алгаши ул.Князькина-1км, ул.Богдашкинская-0,5км с.Богдашкино ул.Центральная-1км, ул.Мостовая-0,3км с.Новые Алгаши ул.Амбулаторная-0,8км, ул.Центральная-0,8км | 19940,0 |  |  |  |  | 13958,0 | 5982,0 |
| 3.4 | с.Богдашкино ул.Садовая-0,8 км, ул.Хамитова-0,5 км, с.Новые Алгаши ул.Школьная-0,8 км, с,Старые Алгаши ул.Полевая-0,3км,ул.Колхозная-0,7км | 10420 |  |  | 7294,0 | 3126,0 |  |  |
| 3.5 | с.Старые Алгаши ул.Князькина-1км, ул.Богдашкинская-0,5км с.Богдашкино ул.Центральная-1км, ул.Мостовая-0,3км с.Новые Алгаши ул.Амбулаторная-0,8км, ул.Центральная-0,8км | 19940,0 |  |  |  |  | 13958,0 | 5982,0 |
| 3.6 | Ремонт дороги по ул.Молодежная, с. М.Бугурна (400 м) | 1000,0 | 700,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт дороги по ул.Советская, с.Русская Цильна (400 м) | 1000,0 |  |  | 700,0 | 300,0 |  |  |
| 3.8 | Ремонт дороги по ул.Советская, в с. Покровское (800 м) | 1500,0 |  |  |  |  | 1050,0 | 450,0 |
| 3.9 | с. Нижние Тимерсяны, ул. Советская-1,5км; с.Средние Тимерсяны, ул.Ленина-1,0км; с. Верхние Тимерсяны, ул.Пролетарская-1,5км, (имеется ПСД) | 14000,0 | 9800,0 | 4200,0 |  |  |  |  |
| 3.10 | с.Нижние Тимерсяны,ул.Южная-1,2км; с. Средние Тимерсяны,ул.Корнилова,Клубная,Молодежная- 1,3км; с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции-1,0км (имеется ПСД) | 8000,0 |  |  | 5600,0 | 2400,0 |  |  |
| 3.11 | с. Нижние Тимерсяны, ул.Северная-1,5км; с. Средние тимерсяны, ул.Школьная,Южная-1,5км; с. Верхние Тимерсяны, ул.Советская-1,0км (имеется ПСД) | 14000,0 |  |  |  |  | 9800,0 | 4200,0 |
| 3.12 | Отсыпка щебнем в с. Телешовка пер. Школьный | 700,0 | 490,0 | 210,0 |  |  |  |  |
| 3.13 | Отсыпка щебнем в с. Телешовка 1 пер. Молодёжный | 350,0 | 245,0 | 105,0 |  |  |  |  |
| 3.14 | Отсыпка щебнем в с. Телешовка 2 пер. Молодёжный | 350,0 | 245,0 | 105,0 |  |  |  |  |
| 3.15 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Вокзальная | 4200,0 | 2940,0 | 1260,0 |  |  |  |  |
| 3.16 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Базовая | 2450,0 | 1715,0 | 735,0 |  |  |  |  |
| 3.17 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Степная | 1260,0 | 882,0 | 378,0 |  |  |  |  |
| 3.18 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Хлебная | 2590,0 | 1813,0 | 777,0 |  |  |  |  |
| 3.19 | Отсыпка щебнем в с. Кашинка ул. Церковная | 4200,0 | 2940,0 | 1260,0 |  |  |  |  |
| 3.20 | Отсыпка щебнем в с. Кашинка пер. Малышева | 1050,0 | 735,0 | 315,0 |  |  |  |  |
| 3.21 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка ул. Свияжская | 3850,0 | 2695,0 | 1155,0 |  |  |  |  |
| 3.22 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Заводская | 700,0 | 490,0 | 210,0 |  |  |  |  |
| 3.23 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Николаева | 1330,0 | 931,0 | 399,0 |  |  |  |  |
| 3.24 | Отсыпка щебнем в с. Телешовка ул. Центральная | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.25 | Отсыпка щебнем в с. Кашинка ул. Заозёрная | 1750,0 |  |  | 1225,0 | 525,0 |  |  |
| 3.26 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка ул. Колхозная | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.27 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка ул. Дворянская | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.28 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка пер. Заречный | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.29 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка пер. Кооперативный | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.30 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Юности | 1260,0 |  |  | 882,0 | 378,0 |  |  |
| 3.31 | Отсыпка щебнем в р.п. Цильна ул. Станционная | 1540,0 |  |  | 1078,0 | 462,0 |  |  |
| 3.32 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка ул. Дачная | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.33 | Отсыпка щебнем в с. Арбузовка ул. Новая Линия | 1400,0 |  |  | 980,0 | 420,0 |  |  |
| 3.34 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. Заводская | 154,0 |  |  |  |  | 107,8 | 46,2 |
| 3.35 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. Пионерская | 224,0 |  |  |  |  | 156,8 | 67,2 |
| 3.36 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. О.Кошевого | 364,0 |  |  |  |  | 254,8 | 109,2 |
| 3.37 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. Строительная | 35,0 |  |  |  |  | 24,5 | 10,5 |
| 3.38 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. Молодёжная | 112,0 |  |  |  |  | 78,4 | 33,6 |
| 3.39 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. 60 лет СССР | 210,0 |  |  |  |  | 147,0 | 63,0 |
| 3.40 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна пер. Школьный | 140,0 |  |  |  |  | 98,0 | 42,0 |
| 3.41 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. Полевая | 700,0 |  |  |  |  | 490,0 | 210,0 |
| 3.42 | Ямочный ремонт в р.п. Цильна ул. Луговая | 1050,0 |  |  |  |  | 735,0 | 315,0 |
| 3.43 | ликвидация стихийных бедствий и последствий весеннего паводка | 270,0 | 63,0 | 27,0 | 63,0 | 27,0 | 63,0 | 27,0 |
| 3.44 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Симбирская | 26,4 | 0 | 0 | 18,48 | 7,92 | 0 | 0 |
| 3.45 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Северная | 39,6 | 27,72 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.46 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Молокова | 169,4 | 118,58 | 50,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.47 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Новая | 59,4 | 0 | 0 | 41,58 | 17,82 | 0 | 0 |
| 3.48 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Куйбышева | 46,2 | 32,34 | 13,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.49 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Советская | 46,2 | 32,34 | 13,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.50 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Д.Бедного | 24,2 | 16,94 | 7,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.51 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Заречная | 21,12 | 14,784 | 6,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.52 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Сахалинская | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 5,94 |
| 3.53 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Пролетарская | 132 | 92,4 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.54 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Луговая | 193,6 | 0 | 0 | 135,52 | 58,08 | 0 | 0 |
| 3.55 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Мира | 165 | 115,5 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.56 | Ямочный ремонт в с.Б.Нагаткино ул. Строительная | 72,6 | 0 | 0 | 50,82 | 21,78 | 0 | 0 |
| 3.57 | Ямочный ремонт в д. Ст.Репьевка ул. Новая Линия | 220 | 0 | 0 | 154 | 66 | 0 | 0 |
| 3.58 | Ямочный ремонт в д. Ст.Репьевка пер. Молочный | 44 | 0 | 0 | 30,8 | 13,2 | 0 | 0 |
| 3.59 | Ямочный ремонт в д. Ст.Репьевка ул. Молодежная | 220 | 0 | 0 | 154 | 66 | 0 | 0 |
| 3.60 | Ямочный ремонт в с.Норовка ул. Центральная | 440 | 308 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.61 | Ямочный ремонт в с.Норовка ул. Прибрежная | 44 | 0 | 0 | 30,8 | 13,2 | 0 | 0 |
| 3.62 | Ямочный ремонт в с.Крестниково ул. Центральная | 231 | 161,7 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.63 | Ямочный ремонт в с.Крестниково ул. Церковная | 121 | 0 | 0 | 84,7 | 36,3 | 0 | 0 |
| 3.64 | Ямочный ремонт в с.Крестниково ул. Заречная | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 66 |
| 3.65 | Ямочный ремонт в с.Новые Тимерсяны ул. Пионерская | 308 | 0 | 0 | 215,6 | 92,4 | 0 | 0 |
| 3.66 | Ямочный ремонт в с.Новые Тимерсяны ул. Кооперативная | 308 | 0 | 0 | 215,6 | 92,4 | 0 | 0 |
| 3.67 | Ямочный ремонт в с.Новые Тимерсяны ул. Советская | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,6 | 92,4 |
| 3.68 | Ямочный ремонт в с.Новые Тимерсяны пер. Школьный | 198 | 138,6 | 59,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.69 | Ямочный ремонт в с.Новые Тимерсяны пер. Мостовой | 154 | 107,8 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.70 | Ямочный ремонт в с.Малое Нагаткино ул. Молодежная | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 26,4 |
| 3.71 | Отсыпка щебнем в с.Большое Нагаткино ул. 50лет Победы | 500 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.72 | Отсыпка щебнем в с.Большое Нагаткино ул. Береговая | 163,8 | 0 | 0 | 114,66 | 49,14 | 0 | 0 |
| 3.73 | Отсыпка щебнем в с.Большое Нагаткино ул. Автомобилистов | 200 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.74 | Отсыпка щебнем в с.Новые Тимерсяны ул. Пионерская | 700,7 | 0 | 0 | 490,49 | 210,21 | 0 | 0 |
| 3.75 | Отсыпка щебнем в с.Новые Тимерсяны ул. Кооперативная | 700,7 | 0 | 0 | 490,49 | 210,21 | 0 | 0 |
| 3.76 | Отсыпка щебнем в с.Новые Тимерсяны ул. Советская | 700,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,49 | 210,21 |
| 3.77 | Отсыпка щебнем в с.Орловка ул. Молодежная | 300 | 210 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.78 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. 50лет Победы | 300 | 210 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.79 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Магистральная | 145,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,92 | 43,68 |
| 3.80 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Набережная | 163,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,66 | 49,14 |
| 3.81 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино пер. Мирный | 72,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,96 | 21,84 |
| 3.82 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино пер. Дружбы | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 27,3 |
| 3.83 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Паркова | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 27,3 |
| 3.84 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Труда | 72,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,96 | 21,84 |
| 3.85 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Автомобилистов | 200 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.86 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Колхозная | 163,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,66 | 49,14 |
| 3.87 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Красноармейская | 146 | 102,2 | 43,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.88 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Кольцевая | 1510 | 1057 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.89 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Солнечная | 1208 | 0 | 0 | 845,6 | 362,4 | 0 | 0 |
| 3.90 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Сиреневая | 705 | 0 | 0 | 493,5 | 211,5 | 0 | 0 |
| 3.91 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Вишневая | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,5 | 211,5 |
| 3.92 | Восстановление дорожного полотна в с.Большое Нагаткино ул. Дачная | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,5 | 211,5 |
| 3.93 | Восстановление дорожного полотна в пос. Солнце ул. Колхозная | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,8 | 109,2 |
| 3.94 | Восстановление дорожного полотна в пос. Солнце ул. Школьная | 54,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,22 | 16,38 |
| 3.95 | Восстановление дорожного полотна в д. Садки ул. Овражная | 127,4 | 89,18 | 38,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.96 | Восстановление дорожного полотна в д. Садки ул. Мостовая | 72,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,96 | 21,84 |
| 3.97 | Восстановление дорожного полотна в д. Садки ул. Центральная | 127,4 | 89,18 | 38,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.98 | Восстановление дорожного полотна в д. Садки ул. Новая | 109,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,44 | 32,76 |
| 3.99 | Восстановление дорожного полотна в с.Норовка ул. Луговая | 63,7 | 44,59 | 19,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.100 | Восстановление дорожного полотна в с.Крестниково ул. Центральная | 191,1 | 133,77 | 57,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.101 | Восстановление дорожного полотна в с.Крестниково ул. Городецкого | 182 | 0 | 0 | 127,4 | 54,6 | 0 | 0 |
| 3.102 | Восстановление дорожного полотна в с.Крестниково ул. Молодежная | 182 | 0 | 0 | 127,4 | 54,6 | 0 | 0 |
| 3.103 | Восстановление дорожного полотна в с.Крестниково ул. Церковная | 100,1 | 0 | 0 | 70,07 | 30,03 | 0 | 0 |
| 3.104 | Восстановление дорожного полотна в с.Крестниково ул. Мира | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,4 | 54,6 |
| 3.105 | Восстановление дорожного полотна в с.Крестниково ул. Заречная | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,4 | 54,6 |
| 3.106 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны ул. Северная | 364 | 0 | 0 | 254,8 | 109,2 | 0 | 0 |
| 3.107 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны ул. Колхозная | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 27,3 |
| 3.108 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны пер. Клубный | 127,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,18 | 38,22 |
| 3.109 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны пер. Мостовой | 145,6 | 101,92 | 43,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.110 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны пер. Октябрьский | 127,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,18 | 38,22 |
| 3.111 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны пер. Восточный | 127,4 | 0 | 0 | 89,18 | 38,22 | 0 | 0 |
| 3.112 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны ул. Комсомольская | 273 | 0 | 0 | 191,1 | 81,9 | 0 | 0 |
| 3.113 | Восстановление дорожного полотна в с.Новые Тимерсяны ул. Южная | 364 | 0 | 0 | 254,8 | 109,2 | 0 | 0 |
| 3.114 | Восстановление дорожного полотна в с.Малое Нагаткино ул. Зеленая | 91 | 63,7 | 27,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.115 | Восстановление дорожного полотна в с.Малое Нагаткино ул. Новый порядок | 127,4 | 89,18 | 38,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.116 | Восстановление дорожного полотна в с.Малое Нагаткино ул. Чукалы | 91 | 0 | 0 | 63,7 | 27,3 | 0 | 0 |
| 3.117 | Восстановление дорожного полотна в с.Малое Нагаткино ул. Выглядовка | 54,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,22 | 16,38 |
| 3.118 | Восстановление дорожного полотна в с.Малое Нагаткино ул. Заречная | 72,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,96 | 21,84 |
| 3.119 | Восстановление дорожного полотна в пос.Орловка ул. Молодежная | 182 | 127,4 | 54,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.120 | Восстановление дорожного полотна в пос.Орловка ул. Овражная | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,8 | 109,2 |
| 3.121 | Восстановление дорожного полотна в пос.Клин ул. Клинская | 364 | 0 | 0 | 254,8 | 109,2 | 0 | 0 |
| 3.122 | Восстановление дорожного полотна в пос.Клин ул. Торговая | 36,4 | 25,48 | 10,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.123 | Восстановление дорожного полотна в пос.Клин ул. Автодорожная | 36,4 | 0 | 0 | 25,48 | 10,92 | 0 | 0 |
| 3.124 | Восстановление тротуара в с. Большое Нагаткино, ул. Молокова | 1650 | 1155 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.125 | Восстановление тротуара в с. Большое Нагаткино, ул.Октябрьская | 1200 | 840 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.126 | Ремонт мостов в с. Новые Тимерсяны | 600 | 420 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.127 | Ремонт мостов в д. Садки | 1700 | 1190 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.128 | Ремонт мостов в с. Крестниково | 200 | 0 | 0 | 140 | 60 | 0 | 0 |
| 3.129 | Восстановление асфальтового покрытия ж/б моста по ул.Магазинная-0,1КМ. | 2000,0 | 1400,0 | 600,0 |  |  |  |  |
| 3.130 | Ямочный ремонт в с.Богдашкино ул.Ленина-1,5 км. | 5000,0 |  |  | 3500,0 | 1500,0 |  |  |
| 3.131 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги ул. Садовая в с.Ст.Анненково | 270,0 | 189,0 | 81 |  |  |  |  |
| 3.132 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги ул. Пионерская в с.Ст Анненково | 25,0 | 17,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3.133 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги ул. Ленина в с.Ст.Анненково | 90,0 | 63,0 | 27,0 |  |  |  |  |
| 3.134 | Текущий ремонт ул. Молодежной с. Ст.Анненково песчано-щебеночной смесью | 500,0 | 350,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 3.135 | Текущий ремонт ул.Молодежной с. Пилюгино песчано-щебеночной смесью | 500,0 | 350,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 3.136 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги ул. Центральная с. Пилюгино | 450,0 | 315,0 | 135,0 |  |  |  |  |
| 3.137 | Ремонт асфальтированой дороги с укладкой водосточной трубы d=1000мм ул. Красная Горка с. Пилюгино | 1200,0 | 840,0 | 360,0 |  |  |  |  |
| 3.138 | Текущий ремонт дороги ул. Труда песчано-щебеночной смесью в с.Ст.Анненково | 1000,0 |  |  | 700,0 | 300,0 |  |  |
| 3.139 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги ул. Труда в с.Ст.Анненково | 600,0 |  |  | 420,0 | 180,0 |  |  |
| 3.140 | Текущий ремонт дороги ул. Пролетарская песчано-щебеночной смесью в с.Пилюгино | 1000,0 |  |  | 700,0 | 300,0 |  |  |
| 3.141 | Текущий ремонт ул. Садовая с Ст. Анненково песчано-щебеночной смесью | 1000,0 |  |  |  |  | 700,0 | 300,0 |
| 3.142 | Текущий ремонт ул. Садовая с Пилюгино песчано-щебеночной смесью | 1000,0 |  |  |  |  | 700,0 | 300,0 |
| 3.143 | Текущий ремонт ул. Рассвет песчано-щебеночной смесью в с.Пилюгино | 1100,0 |  |  |  |  | 770,0 | 330,0 |
| 3.144 | Текущий ремонт ул. Колхозной песчано-щебеночной смесью в с.Ст.Анненково | 1000,0 |  |  |  |  | 700,0 | 300,0 |
| 3.145 | Ремонт и подсыпка мостового переезда строительным материалом (опока, гравий) в с. Степное Анненково | 200,0 | 140,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3.146 | Отсыпка щебнем ул. Труда в с.Ст.Анненково | 600,0 |  |  | 420,0 | 180,0 |  |  |
| 3.147 | Отсыпка щебнем ул. Красноармейская в с.Ст.Анненково | 400,0 |  |  | 280,0 | 120,0 |  |  |
| 3.148 | Отсыпка щебнем с. Елховое Озеро, Кайсарово ул. Центральная, Колхозная -3 км | 4500,0 | 3150,0 | 1350,0 |  |  |  |  |
| 3.149 | Отсыпка щебнем с. Кундюковка ул. Железнодорожная – 0,5 км | 750,0 | 525,0 | 225,0 |  |  |  |  |
| 3.150 | Ямочный ремонт с. Елховое Озеро ул.Садовая – 2,5 км. с. Кайсарово – ул. Чапаева -0,5 км | 4250,0 |  |  |  |  | 2975,0 | 1275,0 |
| 3.151 | Ямочный ремонт с. Елховое Озеро –ул. Советская, с. Кайсарово- ул. Чапаева -1,2 км | 500,0 |  |  | 350,0 | 150,0 |  |  |
| 3.152 | Ямочный ремонт с. Кундюковка ул. Школьная -1,2 км | 500,0 |  |  |  |  | 350,0 | 150,0 |
| 3.153 | Отсыпка щебнем с. Кайсарово ул. Полевая – 0,5 км. | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.154 | Отсыпка щебнем с. Елховое Озеро ул. Советская - 0,5 км. | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.155 | Отсыпка щебнем с. Кундюковка ул. Школьная - 0,5 км | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 3.156 | Ямочный ремонт ул.Суркова в с.Мокрая Бугурна (1000 м) | 50,0 |  |  |  |  | 35,0 | 15,0 |
| 3.157 | Ямочный ремонт проезжей части : с. Средние Тимерсяны,ул. Корнилова, Клубная | 5200,0 |  |  | 3640,0 | 1560,0 |  | - |
| 3.158 | Отсыпка щебнем ул.Молодежная – 0,5 км, ул.Плетневская – 0,5 км в с.Чириково | 4050,0 | 2835,0 | 1215,0 |  |  |  |  |
| 3.159 | Отсыпка щебнем ул.Луговая - 1 км в с.Карабаевка | 4200,0 |  |  |  |  | 2940,0 | 1260,0 |
| 3.160 | Отсыпка щебнем ул.Пионерская – 0,5км, ул.Труда-0,5 км в с.Новое Никулино | 4200,00 |  |  | 2940,0 | 1260,0 |  |  |
| 3.161 | Ямочный ремонт по ул.Школьная – 0,6 км в с.Новое Никулино | 350,0 |  |  | 245,0 | 105,0 |  |  |
| 3.162 | Ямочный ремонт по ул.Новая – 0,8 км в с.Карабаевка | 350,0 |  |  | 245,0 | 105,0 |  |  |
| 3.163 | Ямочный ремонт по ул.Центральная – 0,35 км в с.Новое Никулино | 90,0 |  |  |  |  | 63,0 | 27,0 |
| 3.164 | Ямочный ремонт по ул.Полевая – 0,4 км в с.Новое Никулино | 40,0 |  |  |  |  | 28,0 | 12,0 |
| 3.165 | Ямочный ремонт по ул.Тимофеевская – 0,82 км в д.Тимофеевка | 50,0 |  |  |  |  | 35,0 | 15,0 |
| 3.166 | Ямочный ремонт по ул.Молодежная – 0,82 км в с.Устеренка | 400,0 |  |  |  |  | 280,0 | 120,0 |
|  | Итого: | 222997,9 | 52045,5 | 22405,2 | 49601,4 | 21357,7 | 54241,67 | 23346,43 |
| IV. Разработка проектной документации: |
| 4.1. | Строительство моста через р.Свияга в с.Арбузовка | 150,0 | 142,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| 4.2. | Составление смет на ремонт дорог в Цильнинском городском поселении | 155,1 | 57,0 | 3,0 | 47,5 | 2,5 | 42,8 | 2,3 |
| 4.3. | Установка дорожных знаков в Цильнинском городском поселении | 600,0 | 140,0 | 60,0 | 140,0 | 60,0 | 140,0 | 60,0 |
| 4.4. | Разработка смет в Большенагаткинском сельском поселении | 2470,0 | 736,25 | 38,75 | 783,75 | 41,25 | 826,5 | 43,5 |
| 4.5. | Разработка паспортов дорого в Большенагаткинском сельском поселении | 1185,0 | 346,75 | 18,25 | 441,75 | 23,25 | 337,25 | 17,75 |
| 4.6. | Подготовка сметной документации в Алгашинском сельском поселении | 220,0 | 42,0 | 18,0 | 56,0 | 24,0 | 56,0 | 24,0 |
| 4.7. | Разработка сметной документаци по ремонту ул.Пионерской, Садовой, Ленина, Молодежной в с. Степное Анненково Разработка сметной документаци по ремонту ул.Центральной, Молодежной в. Пилюгино | 100,0 | 95,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4.8. | Разработка сметной документаци по ремонту ул.Пролетарская в. Пилюгино, ул.Труда в с. Степное Анненково | 80,0 |  |  | 76,0 | 4,0 |  |  |
| 4.9. | Разработка сметной документаци по ремонту ул. Садовая, Рассвет в. Пилюгино, ул.Садовая в с. Степное Анненково | 80,0 |  |  |  |  | 76,0 | 4,0 |
| 4.10. | Отсыпка щебнем с. Кундюковка, ул. Железнодорожная – 0,5 км. | 200,0 | 190,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 4.11. | Отсыпка щебнем с. Елховое Озеро ул.Садовая – 2,5 км. с. Кайсарово – ул. Чапаева -0,5 км | 200,0 |  |  |  |  | 190,0 | 10,0 |
| 4.12. | Ямочный ремонт: с. Елховое Озеро –ул. Советская, с. Кайсарово- ул. Чапаева -1,2 км | 200,0 |  |  | 190,0 | 10,0 |  |  |
| 4.13. | Ямочный ремонт с. Кундюковка ул. Школьная -1,2 км | 200,0 |  |  |  |  | 190,0 | 10,0 |
| 4.14. | Разработка сметной документации по ремонту ул.Молодежная, с. М.Бугурна (400 м) | 20,0 | 19,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4.15. | Разработка сметной документации по ремонту ул.Советская, с.Русская Цильна (400 м) | 20,0 |  |  | 19,0 | 1,0 |  |  |
| 4.16. | Разработка сметной документации по ремонту ул.Советская, в с. Покровское (800 м) | 20,0 |  |  |  |  | 19,0 | 1,0 |
| 4.17. | Подготовка сметной документации в Тимерсянском сельском поселении | 575,0 | 190,0 | 10,0 | 166,25 | 8,75 | 190,0 | 10,0 |
| 4.18. | Подготовка сметной документации в Новоникулинском сельском поселении | 150,0 | 47,5 | 2,5 | 47,5 | 2,5 | 47,5 | 2,5 |
|  | Итого: | 6625,1 | 2006 | 174 | 1967,75 | 177,25 | 2115,05 | 185,05 |
| V. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 5.1. | Разработка паспортов дорог в Цильнинском городском поселении | 700,0 | 140,0 | 60,0 | 140,0 | 60,0 | 210,0 | 90,0 |
| 5.2. | Установка дорожных знаков в Цильнинском городском поселении | 600,0 | 140,0 | 60,0 | 140,0 | 60,0 | 140,0 | 60,0 |
| 5.3. | Установка дорожных знаков в Большенагаткинском сельском поселении | 480,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |
| 5.4 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки в Алгашинском сельском поселении | 300,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 |
| 5.5 | Установка знаков по ул Пионерская в с.Ст.Анненково - 4шт | 20,0 | 14,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5.6 | Установка знаков ул. Советская в с.Ст.Анненково - 4шт | 20,0 | 14,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5.7 | Установка знаков ул. Кр.Горка в с.Пилюгино | 20,0 | 14,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5.8 | Установка знаков ул. Ленина в с.Ст.Анненково | 20,0 | 14,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5.9 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки | 300,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 5.10 | Установка дорожных знаков по ул.Молодежная, с. М.Бугурна (400 м) | 20,0 | 14,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5.11 | Установка дорожных знаков по ул.Советская, с.Русская Цильна (400 м) | 20,0 |  |  | 14,0 | 6,0 |  |  |
| 5.12 | Установка дорожных знаков по по ремонту ул.Советская, в с. Покровское (800 м) | 20,0 |  |  |  |  | 14,0 | 6,0 |
| 5.13 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки в Тимерсянском сельском поселении | 300,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 |
| 5.14 | Установка дорожных знаков в Новоникулинском сельском поселении | 300,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 |
|  | Итого: | 3120,0 | 560,0 | 580,0 | 504,0 | 556,0 | 574,0 | 346,0 |
| VI. Благоустройство (при наличии отдельной муниципальной программы по благоустройству сделать на неё ссылку) |
| 6.1. | Восстановление тротуаров по ул. Степная, ул.Юности | 230,0 |  | 50,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |
| 6.2. | Реализация программы «Благоустройство районного центра села Большое Нагаткино МО «Цильнинский район» на 2011-2015 годы» в Большенагаткинском сельском поселении» | 2955,0 |  | 985,0 |  | 985,0 |  | 985,0 |
| 6.3. | Восстановление тротуаров, скамеек в Алгашинском сельском поселении | 300 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 6.4 | Восстановление тротуаров ул. Садовая с. Ст.Анненково | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 6.5 | Устройство скамеек ул. Пионерская с. Ст.Анненково | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 6.6 | Устройство скамеек ул.Центральная с. Пилюгино | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 6.7 | Восстановление тротуаров по ул. Труда с.Степное Анненково | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 6.8 | Устройство скамеек ул. Советская в с.Ст.Анненково | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 6.9 | Устройство скамеек ул. Ленина в с.Ст.Анненково | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 6.10 | Установка водостоков в с. Елховое Озеро ул. Центральная , ул. Колхозная -2,1 км | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 6.11 | Установка водостоков в с. Кундюковка ул. Железнодорожная | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 6.12 | Установка водостоков в с. Елховое Озеро ул. Советская, с. Кайсарово ул. Чапаева -1,2 км | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 6.13 | Восстановление тротуаров по ул.Молодежная, с. М.Бугурна (400 м) | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 6.14 | Восстановление тротуаров по ул.Советская, с.Русская Цильна (400 м) | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 6.15 | Восстановление тротуаров по ремонту ул.Советская, в с. Покровское (800 м) | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 6.16 | Восстановление тротуаров, установка скамеек в Тимерсянском сельском поселении | 300,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 6.17 | Восстановление тротуаров, установка скамеек в Новоникулинском сельском поселении | 300,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Итого: | 4623,0 |  | 1474,0 |  | 1560,0 |  | 1589,0 |
|  | VII. Текущий ремонт улично-дорожной сети (резерв): |
| 7.1. | Текущий ремонт улично-дорожной сети | 7984,47 | 5589,13 | 2395,34 |  |  |  |  |

* Объёмы финансирования мероприятий подлежат уточнению после принятия закона  об областном бюджете Ульяновской области на соответствующие годы и подписания соглашений с Министерством промышленности и транспорта о выделении субсидий, а также после утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе

Объёмы дорожных работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, | кв.м. |  |  |  |  |
|  | мостов и иных искусственных сооружений на них | шт | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, | кв.м. |  |  |  |  |
|  | мостов и иных искусственных сооружений на них | шт |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, | кв.м. | 735375,0 | 237070,0 | 248985,0 | 247320,0 |
|  | мостов и иных искусственных сооружений на них | шт |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт улично-дорожной сети (резерв) |  |  |  |  |  |

*Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения будет уточняться в рамках ежегодно подписываемых соглашений между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Ульяновской области и муниципальными образованиями Ульяновской области.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы

тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | Прогноз финансирования по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Областной бюджет Ульяновской области (прогноз) | 169624,5 | 60620,63 | 52073,15 | 56930,72 |
| 2. | Муниципальный бюджет | 76325,97 | 27208,54 | 23650,95 | 25466,48 |
|  | Итого | 245950,47 | 87829,17 | 75724,1 | 82397,2 |

___________________