АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»  января 2021 года				                                                            № 28-П

Экз. №___

с. Большое Нагаткино

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской

области от 26.05.2020 № 280-П «Об утверждении на 2021 – 2023 год

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Цильнинский район»

Администрациия муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 26.05.2020 № 280-П «Об утверждении на 2021 – 2023 год краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Цильнинский район» следующие изменения:

  - Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области

от 26.05.2020 № 280-П

Адресный перечень домов,

подлежащих капитальному ремонту в 2021-2023 годах в соответствии с

региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ульяновской области, на 2014-2044 годы

| 1 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д.24 |
| --- | --- |
| 2 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д.2 |
| 3 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д.1 |
| 4 | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.10 |

».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

Ульяновской области

от 26.05.2020 № 280-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории муниципального образования «Цильнинский район»

на 2021-2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок оказания услуг и (или) завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  |  | Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства бюджета Ульяновской области | Средства бюджета муниципального образования | Средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование "Цильнинский район" |
| 1 | с.Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 474,00 | 4 квартал 2021 год |
| 2 | с.Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 1 211 159,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 159,37 | 4 квартал 2021 года |
| 3 | с.Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 560,00 | 4 квартал 2021 год |
| 4 | с.Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 808 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 948,80 | 4 квартал 2022 год |
| 5 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 150 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 480,00 | 4 квартал 2022 год |
| 6 | с.Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 2 274 453,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 453,52 | 4 квартал 2022 год |
| 7 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт крыши | 2 794 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 550,40 | 4 квартал 2023 год |
| Всего по муниципальному образованию: | 7 405 626,09 |  |  |  | 7 405 626,09 |  |
| * Источники финансирования в полном объёме средства собственников |

».

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

Ульяновской области

от 26.05.2020 № 280-П

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к

краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования

«Цильнинский район» на 2021-2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед. измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальное образование "Цильнинский район" |
| 1 | с.Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 287 | кв.м | 3800 | 1 185 783,60 | 43 931,80 | 25 375,77 | 2 312,35 | 1 257 403,52 |
| 2 | с.Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 330 | кв.м | 2400 | 792 000,00 | 39 600,00 | 16 948,80 | 3 960,00 | 852 508,80 |
| 3 | с.Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 586 | кв.м | 3800 | 2 226 800,00 | 111 340,00 | 47 653,52 | 11 134,00 | 2 396 927,52 |
| 4 | с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт крыши | 720 | кв.м | 3800 | 2 736 000,00 | 136 800,00 | 58 550,40 | 13 680,00 | 2 945 030,40 |
| Итого |  |  |  | 6 940 583,60 | 331 671,80 | 148 528,49 | 31 086,35 | 7 451 870,24 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» и опубликованию в газете «Цильнинские Новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации «Цильнинский район» Сандркина В.Н.

Глава администрации                                                                            Г.М.Мулянов