АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ___ » _________ 2014 г. 							 № ____-п

с.Б.Нагаткино

О внесении изменений в постановление администрации МО «Цильнинский район» от 20.09.2012 №1011-п

В целях приведения правового акта в соответствие с бюджетом МО «Цильнинский район» на 2014 год, утвержденного решением Совета депутатов МО «Цильнинский район» от 19.12.2013 №48,

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации МО «Цильнинский район» от 20.09.2012 №1011-п  «Об утверждении муниципальной целевой программы по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО на 2012-2015 годы» следующие изменения:

  - в наименовании  слово «целевой» исключить;

  - в пункте 1 слово «целевую» исключить.

  - в Программе:

1.3.1.в наименовании приложения слово «целевая» исключить;

1.3.2. в Паспорте Программы:

1.3.2.1.в разделе «Наименование Программы» слово «целевая»

исключить;

1.3.2.2.в строке «Финансирование мероприятий Программы» цифры:

«2373,96» – заменить на цифру «0»;

«2760,92» – заменить на цифры «260,0»;

«2111,92» – заменить на цифры «4022,0»;

«2671,92» – заменить на цифры «5236,72»;

1.3.3.в разделе 3 таблицу изложить в  следующей редакции

«

тыс.руб.

| Источники расходов (тыс.руб.) | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Средства бюджета МО «Цильнинский район» | 6696,72 | 0,0 | 260,0 | 1 200,0 | 5236,72 |

»

1.3.4.приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по реализации муниципальной  Программы

по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО

в муниципальном образовании "Цильниский район"

на 2012 - 2015 годы

| N | Наименование мероприятия | Организация-исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Потребность в финансовых затратах, тыс. рублей | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, 2014-2015 | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Строительство полигона ТБО |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство полигона для захоронения ТБО МО "Цильнинский район" | На конкурсной основе | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 595,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 565,00 |  |
| 1.2. | Устройство рабочей карты | На конкурсной основе | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Переносные ограждения территории свалки | На конкурсной основе | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 1.4. | Строительство санитарного барьера | МКП «Комбытсервис» | 2014 |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Монтаж системы электроснабжения | МКП «Комбытсервис» | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Устройство колодца для воды | МКП «Комбытсервис» | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Строительство бытового и хозяйственных помещений | МКП «Комбытсервис» | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,72 |  |
| 1.8. | Устройство подъездной дороги | МКП «Комбытсервис» | 2013-2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| Всего: | 1838,72 | 0,00 | 30,00 | 334,00 | 1474,72 |  |
| 2. Приобретение и установка оборудования |
| 2.1. | Установка измельчителя и агломератора (полимеры) | на конкурсной основе | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2.2. | Установка пресса пакетировочного гидравлическог | МКП «Комбытсервис» | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |  |
| 2.3. | Установка транспортной линии для сортировки ТБО | МКП «Комбытсервис» | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |  |
| 2.4. | Приобретение весов автомобильные до 30 тонн | МКП «Комбытсервис» | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |  |
| 2.5. | Проведение анализа воды | МКП «Комбытсервис» | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 204,10 | 0,00 | 76,00 | 52,10 | 76,00 |  |
| 2.6. | Утилизация ТБО | МКП «Комбытсервис» | 2013-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 432,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 288,00 |  |
| Всего: | 1486,10 | 0,00 | 220,00 | 52,10 | 1214,00 |  |
| 3. Обеспечение деятельности полигона |
| 3.1. | Учёба специалистов (2 человека) | МКП «Комбытсервис» | 2013 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Приобретение транспорта | МКП «Комбытсервис» | 2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3.3. | ГСМ | МКП «Комбытсервис» | 2014-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 420,00 |  |
| 3.4. | Денежное содержание работников | МКП «Комбытсервис» | 2014-2015 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 2446,40 | 0,00 | 0,00 | 718,40 | 1728,00 |  |
| 3.5. | Приобретение оргтехники, офисной мебели, пр. | МКП «Комбытсервис» | 2014 | Бюджет МО «Цильнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего: | 3371,90 | 0,00 | 10,00 | 813,90 | 2548,00 |  |
| Итого: | 6696,72 | 0,00 | 260,00 | 1200,00 | 5236,72 |  |

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава МО «Цильнинский район»                                                   Х.В.Рамазанов